黔东南州融媒体中心2021年记录小康工程数据库平台建设软件开发及服务项目资金绩效评价报告

按照《州财政局关于开展2021年度绩效自评工作的通知》（黔东南财绩〔2022〕2号）要求，黔东南州融媒体中心成立绩效评价工作组，于2022年4月1日至2022年4月13日对2021年记录小康工程数据库平台建设软件开发及服务项目资金开展了绩效评价，现就评价情况报告如下：

一、基本情况

[（一）项目概况](#_Toc434746187)

通过纪录展示全面建成小康社会的伟大历程和辉煌成就，全面鼓舞人心士气，充分激发全党全国各族人民对以习近平同志为核心的党中央的衷心拥护、对中国特色社会主义的坚定自信、对伟大祖国的无比热爱。 通过纪录展示全面建成小康社会历程中涌现的先进事迹和典型人物，浓厚见贤思齐、艰苦创业的社会氛围，进一步激发广大人民群众奋进新时代、启航新征程的积极性主动性创造性。通过纪录展示全面建成小康社会的成功经验。

（二）项目资金安排及使用情况

黔东南州融媒体中心2021年记录小康工程数据库平台建设软件开发及服务项目资金共计49.8万元，全年执行47.14万元，执行率95%，剩余尾款系质保金。数据库管理模块16万／年，静态页面发布、图片文件视频存储6.8万／年，内容交换平台建设费用3万／年，安全等保服务7.2万／年。

[（三）项目组织情况及实施进展情况](#_Toc434746189)

2021年8月30日启动项目建设。2021年11月12日完成项目平台上线。2021年12月1日完成项目验收。2021年12月15日完成项目款项支付（未含质保金）。

（四）[项目绩效目标](#_Toc434746188)情况

1、产出指标完成情况

（1）数量指标：共收集：整理信息2021条，其中文章上传1677条，图集上传100条，视频上传141条，PDF上传103条。整理汇编形成州级记录小康工程大事记12部，完成县级大事记3部、乡镇级大事记1余部。

（2）质量指标： 精准梳理、彰显成效。围绕党的十八大以来全面脱贫攻坚进程中全州涌现出的典型人物、重要事件，重点整理州杭深度合作、农村通路水电、人居环境整治、乡风文明建设、移民搬迁棚户改造、污染防治、乡村振兴、新时代文明实践等典型经验、亮点做法，全面梳理驻村第一书记、扶贫干部、脱贫致富能手、驻村工作队伍、脱贫致富人物等典型事迹。上传信息时，通过进准化提炼、贴标签，让主题更突出、特色更鲜明，集中展示决战脱贫攻坚、决胜全面小康过程中的事迹成效。建设 “纪录小康工程“数据平台，遵循集约化建设原则，统一规划、统一技术标准，实行统一建设，通过租户的形式实现本地机构内容上传管理、各类所需资源类型的内容上传、预览、下载。

（3）时效指标：项目实施后可以实现“开箱即用”，满足用户的需求，资金及时发放率100%

2、效益指标完成情况

（1）社会效益：完成“纪录小康工程”工作，完成历史资料的收集储存，打造黔东南州最全面的“纪录小康工程”数据库，拓展脱贫攻坚成果防范脱贫后风险

（2）生态效益：对生态良好无污染。

（3）可持续影响：项目实施后可为后续进行汇聚素材的宣传展示、二次编辑等提供整体的技术平台及运营支持，有利于乡村振兴工作的开展，脱贫攻坚与乡村振兴工作的有效衔接。

3、满意度指标完成情况

州委州政府满意度≥90%，受众满意度≥80%

二、绩效评价组织情况

（一）绩效评价目的

记录小康工程项目广泛发掘、深度收集。坚持以时间为轴线，以大事记为脉络，紧盯记录脱贫攻坚、全面小康取得的历史成就和巨大变化这一目标，坚持州级层面和各县（市）、乡镇、村多级联动，积极协调相关部门，全面收集档案资料，深度挖掘图文信息，收集整理各类媒体宣传推荐图文、音频、视频等宣传报道资料，全州关于脱贫攻坚、全面建成小康社会作出的重要决策部署、调研报告和理论文章等，最大限度做到数据收录系统完整。

（二）绩效评价方法

本项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金支付率、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取各方意见建议，做好自评工作。

三、绩效评价综合情况及结论

（一）绩效评价综合结论

黔东南州“纪录小康工程”数据平台覆盖了州内同级文化宣传部门、下辖市县乃至街道等各个文化宣传机构，并严格按照“纪录小康工程”《国家数据指导手册》进行开发，并从设计之初就考虑了市县直接入驻平台的功能，架构上也预留了与贵州省级“纪录小康工程”开放平台无缝衔接打通的接口，形成中、省、市、县四级架构，打造本地最全面的“纪录小康工程”数据库。此外，给予“纪录小康工程“数据平台能够与市县级融媒体技术平台实现无缝接入，实现数据资料的共享，在满足各级机构重点、优质内容得到完整纪录的同时，还可为后续进行汇聚素材的宣传展示、二次编辑等提供整体的技术平台及运营支持，从而全方位展现本地脱贫攻坚、实现全面小康的奋斗实践。各项效益指标完成情况较好，贵州省黔东南州小高山广播电视无线发射台站基础设施建设项目绩效自评综合得分为93.35分，评价结果为“优”。

四、绩效评价情况分析

（一）过程情况分析

一是高度重视。记录小康工程是记录和展示我州在决战脱贫攻坚、决胜全面小康过程中的事迹成效。，黔东南州融媒体中心以高度的责任心和崇高的使命感开展此项工作，为黔东南州作出贡献。

二是明确目标任务和时间要求。项目实施单位按照建设任务要求，制定详细的工作进度时间表，定期报告工程进展情况。

三是加强行业监管。各部门切实履行监督管理职责，层层落实责任，按期保质保量完成工程建设任务。

四是规范项目实施。严守工作纪律和财经纪律，自觉接受监督检查，项目实施严格遵守有关建设程序，对项目建设资金的使用全程监管，确保专款专用。

1. 产出情况分析

项目建成至今共收集：整理信息2021条，其中文章上传1677条，图集上传100条，视频上传141条，PDF上传103条。整理汇编形成州级记录小康工程大事记12部，完成县级大事记3部、乡镇级大事记1余部。

（三）效益情况分析

完成“纪录小康工程”工作，完成历史资料的收集储存，打造黔东南州最全面的“纪录小康工程”数据库，拓展脱贫攻坚成果防范脱贫后风险

黔东南州融媒体中心

2022-4-13