附件2

黔东南州融媒体中心2021年中央及省级广播电视节目无线覆盖运行维护费专项资金

绩效评价报告

按照《州财政局关于开展2021年度绩效自评工作的通知》（黔东南财绩〔2022〕2号）要求，黔东南州融媒体中心成立绩效评价工作组，于2022年4月6日至2022年4月8日对2021中央及省级广播电视节目无线覆盖运行维护费专项资金（以下简称“两山经费”）开展了绩效评价，现就评价情况报告如下：

一、立项情况

为了保障广大群众观看电视、开展文化体育活动等基本文化权益，2021年省级下达小高山转播台广播电视节目无线覆盖运行维护资金用于凯里市小高山转播台的数字地面电视（DTMB）发射设施的日常运行和检修维护，目的使中央和贵州省的数字地面电视节目覆盖到凯里市区和周边乡村，使百姓收看和收听到免费的电视节目。

小高山转播台为2台1KW数字地面电视发射机，每天转播发射12套中央台电视节目和1套贵州台电视节目信号。

二、资金安排及使用情况

1、资金安排到位情况：

黔东南州融媒体中心2021年中央广播电视节目无线覆盖运行维护项目经费31.20万元，省级财政安排小高山转播台2021年省级广播电视节目无线覆盖运行维护费的预算资金为10.22万元，两山经费共计41.42万元，资金实际到位41.42万元。

2.资金执行使用情况

小高山转播台广播电视节目无线覆盖运行维护费属于财政专项资金，专用于转播中央和省级广播电视节目在凯里市小高山转播台的数字地面电视发射设施日常运行和维修维护，2021年实际使用资金为12.88万元，项目资金总体执行率31%。

三、实施内容及进展情况

对于凯里市小高山转播台的数字地面电视发射设施的日常运行和维修维护，为发射机及附属设备的运行提供必要的技术保障措施：

1. 发射机及相关的假负载、同轴切换开关等发射机相关的附属设备；附属设备；
2. 天馈系统；
3. 信号接收及传输设备；
4. 安全监测、监控设备；
5. 附属设备的维护（包括电力、空调、消防等转播站设备）。在设备出现故障时及时响应、及时处理，及时修复，使无线发射信号良好，

四、绩效自评结果

1、产出指标完成情况

（1）覆盖率：

覆盖人口：数量指标：完成保障2部数字发射机的正常运行和日常检修维护。

（2）信号甲级： 行政村覆盖达到99%

（3）停播率：时效指标：因设备故障造成的停机，发射机“三满”播出率未达到100%，但取得了98%的较好水平。停播率为55秒每百小时。

2、效益指标完成情况

（1）社会效益：为实现黔东南州发展提供有力的舆论引导,将中央节目和贵州台节目传送发射，保障覆盖区域人民群众免费收听收看中央和贵州台广播电视节目的基本文化权益

（2）生态效益：对生态良好无污染。

（3）可持续影响：可长期持续地提供免费的收看广播电视节目。

3、满意度指标完成情况：保证了播出的时长，信号的清晰和较好的收看收听质量。

五、主要问题及改进措施

虽然保证了百姓免费收听收看到转播的节目，但是我们还存在许多不足，如有时设备自身故障和传输线路故障造，成发射信号中断。为提高可靠性，还需增加添置冗余备份信源和发射设备，加强设备的检修维护，对设备的检修维护和人员作好年度计划。并严格执行以进一步提高发射机“三满”播出率和节目播出任务完成率。

黔东南州融媒体中心

2022年4月10日